Proiect POS CCE Axa 2cod SMIS-CSNR ID275 / 2801 ctr.74/04.09.2009

REZUMAT

ID proiect 275

Titlul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru C-D”

Beneficiar - S.C. BIOTEHNOS SA

Operatiunea –O.2.3.2

Perioada derulare proiect -04.09.2009 – 03.03.2011

Contract nr. 74/04.09.2009

Regiunea-ILFOV

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 1.996.150  lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:  408.850 lei

Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 2.405.000 lei

SC Biotehnos SA a crescut pe esafodul unei structuri de cercetare cu interes pentru  aplicarea practica a rezultatelor obtinute si valorificarea lor in contextul economiei globalizate, ajungand in prezent sa activeze in fabricatia de medicamente si dermatocosmetice, mentinandu-si preocuparea pentru activitatea CDI functionala si calitativa, dimensionata la nivelul cerintelor reale din tara si strainatate.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacitatii de cercetare a SC. BIOTEHNOS SA, prin amenajarea/ modernizarea unor laboratoare de cercetare si dotarea lor cu echipamente si aparatura corespunzatoare, contribuind la cresterea calitatii, competitivitatii si inovarii activitatii de cercetare – dezvoltare, la promovarea unor parteneriate performante in programe de colaborare stiintifica si tehnica cu institutii CDI si alte IMM-uri, precum si in aliante tehnologice interne si internationale. De asemenea, se prevede dezvoltarea unui nucleu de cercetare care faciliteaza sustinerea, specializarea si supraspecializarea cercetatorilor existenti in firma si crearea de noi locuri de munca, cu posibilitati reale pentru afirmarea potentialului uman, stiintific si tehnologic romanesc, in domeniul farmaceutic, dermatocosmetic, alimentar, in cercetarile biotehnologice si stiintele conexe.

Proiectul dezvolta infrastructura Biotehnos prin organizarea a 3 laboratoare de cercetare Laboratorul de Cromatografie si Studii Bioanalitice, Laboratorul de Conditionare produse de uz topic si Laboratorul de Cercetari Biotehnologice si modernizarea unei Sectii de Extracte Biologic Active.

Indicatorii de realizare ai proiectului pana la finalizarea din data de 03.03.2011, respectiv cei din stadiul intermediar din data de 9 decembrie 2010 sunt sistematizati in tabelul urmator:

| Indicator | Valoarea stabilită în contract | Valoarea obţinută până în acest moment |
| --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |
| Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (nr) | numar | 1 | numar | 0 |
| Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) | numar | 3 | numar | 3 |
| Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) | numar | 1 | numar | 2 |
| Total echipamente CD achiziţionate pe proiect (număr) | numar | 26 | numar | 15 |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |  |
| Locuri de muncă create în CD datorită proiectului | numar | 10 | numar | 4 |
| Locuri de muncă menţinute în CD datorită proiectului (număr) | numar | 4 | numar | 4 |
| Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura (număr) | numar | 1 | numar | 1 |