Raport proiect nr. 192/ INCDTIM Cluj

Titlul: Imbunatatirea capacitatii si fiabilitatii centrului GRID al INCDTIM in vederea integrarii acestuia in retele internationale de specialitate – (INGRID)

Beneficiar: Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopica si Moleculara

Operatiunea: 2.2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Perioada de derulare proiect: 11.05.2009 – 11.03.2011

ID contract: 192

Valoare proiect FEDR, si cofinantare:

Valoare totala eligibila proiect : 2.000.000 din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (lei) / (83 % din val. finanţării nerambursabile: 1.660.000 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (lei) / 17%  din val finantarii nerambursabile: 340.0000  lei

Obiectivele proiectul:

Obiective generale:

- Dezvoltarea capacitatii si infrastructurii de CD prin dezvoltarea unui centru de resurse de tip GRID la nivelul Regiunii de Nord Vest, in scopul ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica la nivel national si international.

- Formarea de specialisti in domeniul GRID si cresterea implicarii cercetatorilor romani in retele internationale de cercetare

Obiectivul  specific al proiectului:

- Achizitionarea unui sistem de calcul performant care sa completeze dotarea existenta precum si achizitionarea unor echipamente tehnice conexe, necesare functionarii permanente a site-ului GRID in conditii optime.

Rezumat o scurta descriere max 1/2 pag total:

Proiectul a dus la dezvoltarea capacitatii de calcul, prelucrare si stocare de date a site-lui Grid existent in cadrul INCDTIM Cluj-Napoca si cresterea fiabilitatii acestuia, in vederea asigurarii conditiilor necesare implicarii institutului in retele internationale de cercetare specializate, a sustinerii si potentarii performantelor  activitatii de CD.

Prin dezvoltarea si fiabilizarea resurselor de calcul si stocare existente sustinem integrarea in retele internationale de cercetare-dezoltare in domeniile in care INCDTIM este specializat si anume Fizica Izotopilor Stabili, Fizica Moleculara si Biomoleculara, Spectrometria de Masa si Cromatografie.

In acelasi timp se sustine cercetarea din domeniul fizicii particulelor, prin mentinerea si dezvoltarea colaborarilor initiate de catre INCDTIM in acest domeniu de cercetare. Centrul GRID  va prelucra  un volum mare de date rezultate in urma experimentelor din cadrul LCG: ATLAS

Pe langa colaborari cu centrul de cercetari nucleare de la Genava am incheiat contracte de colaborare cu Institutlul de cecetari nucleare de Dubna, regiunea Moscova din Rusia.

Prin obiectivele proiectului am raspuns prioritatilor Strategiei regionale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest, de extindere, modernizare si dezvoltare  a infrastructurii de cercetare dezvoltare. Proiectul a imbuntati capcitatea de procesare si stocare a site-ului grid RO-14-ITIM si a dezvoltat un sistem de calcul paralel care este utilizat la capacitatea maxima in cadrul Institutului. Sisteme de backup mentin centrul de date in stare de functionare continua si atunci cand alimentarea cu energie electrica este intrerupta pe o perioada de cateva ore. Pagina web a proiectului http://www.itim-cj.ro/PNCDI/ingrid/  prezinta detaliat echipamentele achiztionate si activitatea desfasurata.

Indicatori realizati de proiect:

| Rezultate | Valori anticipate în Cererea de finanţare | Realizat | Procent de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 6=5/2x100 |
| Contract nr.1627/01.06.09 (achizitie servicii publicitate) | 1 | 1 | 100% |
| Contract nr. 2155./20.07.09 (achizitie generator) | 1 | 1 | 100% |
| Anunturi | 4 | 4 | 100% |
| Fluturasi* | 1200 | 600 | 50% |
| Afise* | 150 | 90 | 60% |
| Banner | 2 | 2 | 100% |
| Site WEB | 1 | 1 | 100% |
| Brosuri* | 2000 | 0 | 0% |
| Pliante* | 1000 | 0 | 0% |
| Mape* | 400 | 0 | 0% |
| Placute inscriptionate* | 5 | 5 | 100% |
| 1 buc generator | 1 | 1 | 100% |
| Contract nr AJ20091523/22.10.09 (achizitie sistem Blade) | 1 | 1 | 100% |
| 1 buc sistem Blade (echipament cu val. peste 100000Euro) | 1 | 1 | 100% |
| Contract nr 797/29.03.2010 (achizitie echipament Switch Cisco) | 1 | 1 | 100% |
| Contract nr 575/01.03.10 (contract nou servicii publicitate) | 1 | 1 | 100% |
| Echipament „sistem Switch CORE CISCO” (echipament cu val. peste 100.000Euro) | 1 | 1 | 100% |

1-2 Poze relevante :

| Router Cisco 6509E | Site Grid RO-14-ITIM |
| --- | --- |