Raport

ID proiect 244

Titlul proiectului „Centru de Cercetare-Dezvoltare POLIPHARMA Industries”

Beneficiar - S.C. Polipharma Industries S.R.L.

Operatiunea –O.2.3.2

Perioada derulare proiect -17.08.2009-16.06.2010

## Contract nr. 59/17.08.2009

Regiunea-Centru

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR-4.688.640,95 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional-960.324,05 lei

Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului -2.420.985 lei

Obiectivul general  al proiectului a urmarit cresterea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, in vederea cresterii nivelului de inovare si a competititvitatii pe piata si crearea de noi locuri de munca pentru CD prin cresterea capacitatii existente de cercetare–dezvoltare in domeniul farmaceutic din Romania, stimularea cooperarii dintre institutiile de CDI si intreprinderi si cresterea accesului intreprinderilor la activitati de CDI.

Indicatorii de realizare ai proiectului

| Indicator | Valoarea stabilită în contract | Valoarea obtinuta la finalul proiectului |
| --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |
| Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) | Nr. | 4 | Nr. | 4 |
| Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr)* | Nr. | 6 | Nr. | 5 |
| Total echipamente CD achiziţionate pe proiect | Nr. | 112 | Nr | 112 |

Proiectul s-a incadrat in durata de implementare prevazuta in contract si au fost atinsi indicatorii de realizare prevazuti.

Masina de blisterizat-echipament achizitionat in cadrul proiectului

Laborator fizico chimic-nou creat in cadrul proiectului